ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

«Զորաց քարեր պատմամշակութային արգելոցի հարակից տարածքի բարեկարգում» ենթածրագիր

Հեկտեմբեր 2020

ՄԱՍ Ա: ԵՆԹԱԾՐԱԳՐԻ եվ տեղանքի ընդհանուր նկարագրություն

| ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անվանում | ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ |  |  |
| Ենթածրագրի անվանում | Զորաց քարեր պատմամշակութային արգելոցի հարակից տարածքի բարեկարգում |  |  |
| Համայնք | Սյունիքի մարզ, Սիսիան համայնք |  |  |
| Տեղանքում նախատեսվող գործողությունների շրջանակը | Ենթածրագրի նպատակն է ստեղծել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ «Զորաց քարեր» պատմամշակութային արգելոցի բուֆերային գոտուց դուրս `տեսարժան վայրը այցելող զբոսաշրջիկների այցելությունը բարելավելու համար: Աշխատանքները կհանգեցնեն ենթակառուցվածքային ծառայությունների և ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարելավմանը `առաջարկվող Հարավային միջանցքի շրջանի վրա զբոսաշրջության վրա հիմնված տնտեսության և մշակութային ժառանգության շղթաների զարգացմանը աջակցելու համար: Այս ենթածրագրի ներքո առաջարկվում են հետևյալ աշխատանքները. - Կկառուցվի զբոսաշրջության սպասարկման կենտրոն՝ մեկ հարկանի շինություն (3.6 x 7 մ): Շենքը կունենա գրասենյակային տարածք, զուգարաններ և պահակակետ: Զբոսաշրջության սպասարկման կենտրոնից «Զորաց քարեր» հուշարձան հեռավորությունը կկազմի 455 մետր: Մեքենաների մուտքը հուշարձան կսահմանափակվի: - Դեպի հուշարձան տանող ճանապարհը բարեկարգվելու է: Կառուցվելու է հեծանիվների, մեքենաների և խոշոր մարդատար տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված ավտոկայանատեղի՝ 663 քմ մակերեսով: - Դեպի հուշարձան տանող գոյություն ունեցող ճանապարհը կվերականգնվի (1900 քմ): - Կկառուցվի տուրիստական ​​կենտրոնի խմելու ջրի մատակարարման ցանց (2582 մ): Ջուրը կմատակարարվի Իշխանասար գյուղից: - Կտեղադրվեն լուսավորության սյուներ, կիրականացվի տարածքի կանաչապատում, կտեղադրվի տաս նստարան և 7 աղբաման: |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ) | Ծրագրի ղեկավար՝ Թաֆադզվա Իրվին Դյուբ | Երաշխիքների մասնագետ՝ Հմայակ Ավագյան (բնապահպանական) Վերա Դուգանզից (սոցիալական) |  |
| Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ) | Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏԶՀ Ասյա Օսիպովա (բնապահպանական) Քնարիկ Գրիգորյան (սոցիալական) | Տեխնիկական վերահսկող Հալդի Քոնսալթ ՍՊԸ | Կապալառու կազմակերպություն Վարարակն ՓԲԸ |
| Տեղանքի նկարագրություն |  |  |  |
| Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կազմակերպության անվանումը | ՀՀ Սյունիքի մարզ Սիսիան համայնք |  |  |
| Վերանորոգվող/կառուցվող կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը | Սիսիան համայնք |  |  |
| Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ) | Զբոսաշրջության սպասարկման կենտրոնի և կայանատեղիի կառուցման և գոյություն ունեցող հողային ճանապարհի վերականգնման համար առաջարկվող հողամասը պատկանում է «Զորաց քարեր բնակավայր» արգելոցին: Ջրամատակարարման խողովակաշարի կառուցման համար առաջարկվող հողամասը պատկանում է Սիսիան համայնքին: Հողամասը չի օգտագործվում որևէ մասնավոր նպատակով: |  |  |
| Տվյալ ծրագրի վայրի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագրությունը | «Զորաց քարեր» բնակավայրի պատմամշակութային արգելոցը գտնվում է Երևանից 210 կմ հեռավորության վրա ՝ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքից 3 կմ հյուսիս-արևելք: «Զորաց քարեր» (Քարահունջ) - նախապատմական մեգալիթյան կառույց է ՝ շրջանաձև աստղադիտարանով: Ըստ հետազոտողների ամենահին աստղադիտարանը՝ Զորաց Քարերը կառուցվել է ավելի քան 7500 տարի առաջ: Հուշարձանը բաղկացած է առանձին կանգուն բազալտե քարերից, որոնց բարձրությունը տատանվում է 0,5-ից 3 մետր և կշռում է մինչև 10 տոննա: Արգելոցը չունի անհրաժեշտ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ և գտնվում է ամայի տարածքում, մայրուղուց դեպի հուշարձան տանող ճանապարհը վատ վիճակում է. պահպանված ժայռերը բախվում են արժեքավոր կտորների վատթարացման և կորստի վտանգին: Շինարարության տարածքը վատ բուսական ծածկույթ ունի: Ենթածրագրի իրականացումը, առաջին հերթին, կնպաստի զարգացած, բարելավված զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը և բարձրորակ տուրիստական ​​ծառայությունների մատուցմանը: Պատմամշակութային տարածքում բիզնեսի զարգացման և ներդրումային միջավայրի համար բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն: Քանի որ սա գրավիչ զբոսաշրջային կենտրոն է, տարեցտարի կավելանա ներքին և օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվը: Շինհրապարակի մոտ խանութներ, կրպակներ կամ փոքր բիզնեսի այլ գործողություններ չկան: Ենթածրագիրը չի հանգեցնի բերքի, պտղատու ծառերի և (կամ) կենցաղային ենթակառուցվածքների ժամանակավոր կամ մշտական ​​կորստի: |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Ազգային, տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք պահանջվում են ծրագրում | ՀՀ հետևյալ օրենքները սահմանում են իրավական շրջանակը, որը կիրառելի է ծրագրի գործունեության համար. - Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի (1994) «Մթնոլորտային օդի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակը ՀՀ կառավարության հիմնական սկզբունքների սահմանումն է ՝ ուղղված մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովմանը և օդի որակի բարելավմանը, օդի որակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ ազդեցությունների կանխարգելմանը և մեղմմանը: Սույն օրենքը նաև կարգավորում է արտանետումների լիցենզիաները և ապահովում է մթնոլորտային օդի աղտոտման առավելագույն թույլատրելի բեռներ / կոնցենտրացիաներ և այլն: Համաձայն այս օրենքի, կապալառուն պարտավոր է իրականացնել շինարարական աշխատանքներ, ինչպես նաև աղբի տեղափոխում և ժամանակավոր պահպանում փոշին և այլ արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Թափոնների մասին ՀՀ օրենք (2004) Օրենքը իրավական և տնտեսական հիմք է տալիս թափոնների հավաքման, տեղափոխման, հեռացման, մաքրման, վերաօգտագործման, ինչպես նաև թափոնների բացասական ազդեցության կանխարգելման համար՝ բնական պաշարների, մարդու կյանքի և առողջության վրա: Օրենքը սահմանում է պետական ​​լիազոր մարմինների, ինչպես նաև թափոնների արտադրող կազմակերպությունների դերն ու պարտականությունները թափոնների կառավարման գործընթացներում: Համաձայն այս օրենքի, շինարարական գործունեությունից առաջացած թափոնները պետք է վերամշակվեն ըստ անհրաժեշտության կամ տեղահանվեն նշանակված վայրերում: Ընտրված վայրերում շինարարական թափոնների և ավելցուկային նյութերի հեռացումը պետք է գրավոր հաստատվի համայնքապետարանի կողմից: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք (2014) Օրենքը սահմանում է գործունեության տեսակը, որը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և շրջակա միջավայրի փորձաքննության: Ըստ սույն օրենքի, վերականգնման առաջարկվող աշխատանքները ենթակա չեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական ​​փորձաքննության: - «ՀՀ քաղաքաշինության մասին» օրենք (1998) Համաձայն ՀՀ օրենսդրության ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են հետևյալ թույլտվությունները՝ - Շինարարական թույլտվություն*** - Շինարարական աղբի թափոնակույտման վայրի թույլտվություն |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ |  |  |  |
| Ե՞րբ/ոտե՞ղ է հանրային քննարկումը տեղի ունեցել/ունենալու | ԲՍԿՊ-ի նախագիծը կքննարկվի Սիսիանի քաղաքապետարանի և տեղական համայնքների մասնակիցների հետ հեռավար կերպով իրականացվող վիրտուալ հանդիպման ընթացքում: ԲՍԿՊ-ն կտեղադրվի ՀՏԶՀ-ի կայքում: Նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և բողոքների ներկայացման մեխանիզմի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվեն շինարարական հապարակում և (կամ) նրա անմիջական շրջակայքում: Բողոքների լուծման համար կոնտակտային տվյալները կտեղադրվեն Սիսիանի համայնքի ֆեյսբուքյան էջում և համայնքապետարանի տեղեկատվական տախտակին: |  |  |
| ATTACHMENTS |  |  |  |
| Հավելված 1՝ Տարածքի քարտեզ, նկարներ Հավելված 2՝ Շինարարական աղբի հեռացման թույլտվություն Հավելված 3՝ Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի վերաբերյալ հանրային քննարկման արձանագրություն Հավելված 4՝ Շինարարական թույլտվություն |  |  |  |

ՄԱՍ Բ: ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԻՏԱԶՆՆՈՒՄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Իրականացվող գործողությունները ներառելու են արդյոք նշվածներից որևէ մեկը | Գործողություն | Կարգավիճակ | Խթանային գործողություններ |
|  | - Ճանապարհի վերականգնում | [x] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | - Նոր շինարարություն | [x] Այո [] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | - Կեղտաջրերի հեռացման առանձին համակարգ | [ ] Այո [x] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն |
|  | - Պատմական շենքեր և շրջաններ | [ ] Այո [x] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Գ-ն |
|  | - Հողի ձեռքբերում | [ ] Այո [x] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն |
|  | - Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [x] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն |
|  | - Ազդեցությունը անտառների և/կամ պաշտպանված տարածքների վրա | [ ] Այո [x] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Զ-ն |
|  | - Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում | [ ] Այո [x] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Է-ն |
|  | - Երթևեկության և հետիոտնային անվտանգություն | [x] Այո [] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն |
|  | - Սոցիալական ռիսկերի կառավարում | [x] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն |

## ԲԱԺԻՆ Գ: ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

| Գործունեություն | Պարամետր | Նվազեցման միջոցառումներ (ներկայացնել ծախսեր, ուր կիրառելի է) |
| --- | --- | --- |
| 0. Ընդհանուր պայմաններ | Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն | - (ա) Կառուցապատման և բնապահպանական հարցերով զբաղվող տեղական տեսչությունները ծանուցվել են առաջիկա գործողությունների մասին: - (բ) Հանրությունը աշխատանքների մասին իրազեկվել է՝ լրատվամիջոցներով և/կամ հանրությանը հասանելի կայքերի միջոցով համապատասխան ծանուցման միջոցով (այդ թվում աշխատանքների տեղամաս): - (գ) Ձեռք են բերվել կառուցապատման և/կամ հիմնանորոգման համար պահանջվող բոլոր իրավական թույլտվությունները: - (դ) Կապալառուն ֆորմալ կերպով համաձայնել է, որ բոլոր աշխատանքներն իրականացվելու են անվտանգ և օրինապահ եղանակով, որոնք նախագծվել է այնպես, որ հարևան բնակչության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները հասցվեն նվազագույնի: - (ե) Աշխատողների ՍՊՍ-ը համապատասխանում է միջազգային լավ գործելակերպին (միշտ կրում են պաշտպանիչ գլխարկներ, ըստ անհրաժեշտության՝ դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, անվտանգության գոտիներ և կոշիկներ): - (զ) Տեղամասում տեղադրված համապատասխան նշանները տեղեկացնում են աշխատողներին այն հիմնական կանոնների և կարգերի մասին, որոնց նրանք պետք է հետևեն: |
| ². Ընդհանուր շիրարարական պայմաններ | Օդի որակ | - (ա) Ներքին քանդման աշխատանքների ընթացքում սահող բեկորները պետք է օգտագործվեն առաջին հարկից վեր: - (բ) Քանդված բեկորները պահվելու են առանձնացված տարածքում և ցողվում են ջրային շիթերով՝ բեկորների փոշին նվազեցնելու նպատակով: - (գ) Օդաճնշական հորատման/պատերի քանդման ընթացքում փոշին պետք է ճնշել անընդհատ ջրման կամ տեղամասում փոշու ներփակման օբյեկտների տեղադրման միջոցով: - (դ) Շրջապատող միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) պետք է բեկորներից զերծ պահվի՝ փոշին նվազագույնի հասցնելու համար: - (ե) Տեղամասում չպետք է կատարվի շինարարական նյութերի/թափոնների բաց այրում: - (զ) Տեղամասերում չպետք է լինեն շինարարական մեքենաների անհարկի կուտակումներ: |
|  | Աղմուկ | - (ա) Շինարարական աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլտվության մեջ սահմանված ժամերով: - (բ) Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչների ծածկերը, օդի կոմպրեսորները և հոսանքով աշխատող այլ մեխանիկական սարքավորումները պետք է լինեն ծածկված, և 56 սարքավորումները պետք է տեղադրվեն բնակելի տարածքներից հնարավորինս հեռու: |
|  | Ջրի որակ | - (ա) Տեղամասում պետք է իրականացվեն էրոզիայի և ջրաբերուկների կառավարման համապատասխան միջոցառումներ, օրինակ՝ խոտի դեզեր և/կամ տիղմից ցանկապատեր՝ տեղամասից դուրս եկող և մոտակա ջրահոսքերի և գետերի չափազանց մեծ պղտորության պատճառ հանդիսացող ջրաբերուկների արտահոսքը կանխելու համար: |
|  | Թափոնների կառավարում | - (ա) Քանդման և կառուցապատման աշխատանքներից ակնկալվող բոլոր թափոնների գլխավոր տեսակների համար պետք է նախանշվեն թափոնների հավաքման և հեռացման ուղիները: - (բ) Կառուցապատման և քանդման արդյունքում առաջացած հանքային թափոնները պետք է առանձնացվեն ընդհանուր աղբից, օրգանական, հեղուկ և քիմիական թափոններից՝ տեղում թափոնների տեսակավորման և համապատասխան տարաներում պահպանման միջոցով: - (գ) Շինարարական թափոնները պետք է հավաքվեն և հեռացվեն համապատասխան կարգով լիցենզիա ստացած աղբահանող ընկերությունների կողմից: - (դ) Թափոնների հեռացման մասին արձանագրությունները պետք է պահվեն որպես ապացույց առ այն, որ կառավարումը պատշաճ իրականացվել է՝ ըստ նախատեսվածի: - (ե) Իրագործելիության դեպքում, կապալառուն կրկնօգտագործում և վերամշակում է համապատասխան կենսունակ նյութերը (բացի ասբեստից): |
| Բ. Կեղտաջրերի մաքրման անհատական համակարգ | Ջրի որակ | - (ա) Կառուցապատման տեղամասերից սանիտարական թափոնների և կոյուղաջրերի հեռացման մեթոդը (տեղադրում կամ վերակառուցում) պետք է հաստատվի տեղական իշխանությունների կողմից: - (բ) Նախքան ընդունող ջրահոսքեր արտանետվելը՝ ջրահեռացման առանձին համակարգերի հոսաջրերը պետք է մաքրում անցնեն, որպեսզի համապատասխանեն հոսքաջրերի որակի և կոյուղաջրերի մաքրման վերաբերյալ պետական նորմերով սահմանված՝ որակի նվազագույն չափորոշիչներին: - (գ) Պետք է իրականացվի ջրահեռացման նոր համակարգերի մոնիտորինգ (նախքան/հետո): - (դ) Շինարարական մեքենասարքավորումները պետք է լվացվեն միայն առանձնացված տարածքներում, որտեղ հոսքաջուրը չի աղտոտի ջրային մարմինների բնական մակերեսը: |
| Գ. Պատմական շինություն(ներ) | Մշակութային ժառանգություն | - (ա) Եթե շինությունը հատուկ նշանակության պատմական կառույց է, մոտ է այդպիսի կառույցի, կամ գտնվում է հատուկ պատմական տարածքում, ապա տեղական իշխանությունները պետք է ծանուցվեն, և նրանց համաձայնությունը պետք է ստացվի, իսկ շինարարական բոլոր աշխատանքները պետք է պլանավորվեն և իրականացվեն տեղական և պետական օրենսդրության համաձայն: - (բ) Հարկ է ապահովել, որ նորմերը գործի դրվեն այնպես, որ հորատման կամ շինարարության 57 ընթացքում գտնված գեղարվեստական նշանակություն ունեցող առարկաները կամ այլ հնարավոր գտածոները հաշվառվեն, համապատասխան պաշտոնատար անձինք տեղեկացվեն, և աշխատանքները հետաձգվեն կամ փոփոխվեն՝ հաշվի առնվելով այդ գտածոները: |
| Դ. Հողի օտարում | Հողի օտարման պլան/շրջանակ | - (ա) Եթե հողազրկում չի նախատեսվել, սակայն դա անհրաժեշտ է, կամ եթե օրինական կամ ապօրինի հողօգտագործողների եկամուտների կորուստը չի նախատեսվել, սակայն կարող է տեղ գտնել, ապա պետք է անհապաղ խորհրդակցել Բանկի աշխատանքային խմբի ղեկավարի հետ: - (բ) Պետք է իրականացվի հողի օտարման հաստատված պլանը/շրջանակը (եթե ծրագիրը պահանջում է): |
| Ե. Թունավոր նյութեր | Ասբեստի կառավարում | - (ա) Եթե ծրագրի իրականացման տեղամասում ասբեստ կա, ապա այն պետք է նշվի որպես վտանգավոր նյութ: - (բ) Հնարավորության դեպքում ասբեստը պետք է համապատասխանաբար տարայավորվի և կնքվի՝ դրա ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով: - (գ) Նախքան ասբեստը հեռացնելը (եթե հեռացնելն անհրաժեշտ է), այն պետք է մշակվի խոնավեցնող նյութերով՝ ասբեստի փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով: - (դ) Ասբեստը պետք է հեռացվի և տնօրինվի հմուտ և փորձառու մասնագետների կողմից: - (ե) Եթե ասբեստային նյութը ենթակա է ժամանակավոր պահպանության, ապա թափոնները պետք է ապահով պահվեն փակ կոնտեյներներում և նշվեն համապատասխան նշանով: Պետք է անվտանգության միջոցառումներ ձեռնարկվեն տեղամասից ապօրինի հեռացման դեմ: - (զ) Հեռացված ասբեստը չպետք է կրկնօգտագործվի: |
|  | Թունավոր/վտանգավոր նյութերի կառավարում | - (ա) Վտանգավոր կամ թունավոր բոլոր նյութերի ժամանակավոր պահպանումը տեղամասում պետք է իրականացվի ապահով կոնտեյներներում, որոնց վրա կլինեն պարունակության, հատկությունների և դրանց հետ վարվելու վերաբերյալ պիտակներ: - (բ) Վտանգավոր նյութերի տարաները պետք է տեղադրվեն հոսակորուստներ չունեցող կոնտեյներներում՝ արտահոսքը և հոսակորուստը կանխելու համար: - (գ) Թափոնների աղբահանությունը պետք է իրականացնեն հատուկ արտոնագիր ունեցող աղբահանող կազմակերպությունները, և այդ թափոնները պետք է տեղադրվեն արտոնագրված օբյեկտներում: - (դ) Չպետք է օգտագործվեն թունավոր բաղադրիչներ կամ լուծիչներ պարունակող ներկեր կամ կապարի հիմքով ներկեր: |
| Զ. Ազդեցության ենթակա անտառներ, խոնավահողեր և/կամ պահպանվող տարածքներ | Պաշտպանվածություն | - (ա) Ճանաչված բոլոր բնական հաբիտատները, խոնավահողերը և պահպանվող տարածքները, որոնք գտնվում են տարվող աշխատանքների անմիջական հարևանությամբ, չպետք է վնասվեն կամ օգտագործվեն, բոլոր աշխատողներին արգելվում է որս անել, սնունդ հայթայթել, ծառահատումներ կամ վնասակար որևէ այլ գործունեություն իրականացնել: - (բ) Շինարարական աշխատանքների հարևանությամբ գտնվող խոշոր ծառերը պետք է ուսումնասիրվեն և գույքագրվեն, խոշոր ծառերի վրա պետք է տեղադրվեն նշաններ և դրանք պետք է շրջափակվեն ցաանկապատով, դրանց արմատային համակարգը պետք է պաշտպանվի, և պետք է խուսափել ծառերը որևէ կերպ վնասելուց: - (գ) Հարակից խոնավահողերը և ջրահոսքերը պետք է պաշտպանված լինեն կառուցապատվող տեղամասի հոսքաջրերից՝ էրոզիայի և ջրաբերուկների կառավարման համապատասխան կառուցվածքի միջոցով, այդ թվում խոտի դեզեր և տիղմային ցանկապատեր: - (դ) Հարակից տարածքներում, մասնավորապես պահպանվող տարածքներում չպետք է լինեն չլիցենզավորված ողողահորեր, քարհանքեր կամ աղբավայրեր: |
| Է. Բժշկական թափոնների հեռացում | Բժշկական թափոնների կառավարման ենթակառուցվածք | - (ա) Պետական նորմերի համաձայն կապալառուն ապահովում է, որպեսզի նոր կառուցված և/կամ հիմնանորոգված առողջապահական օբյեկտն ունենա բժշկական թափոնների հեռացման բավարար ենթակառուցվածք, այդ թվում՝ - այլ թափոնների հեռացման համակարգից առանձնացված հատուկ հարմարություններ բժշկական թափոնների համար (այդ թվում՝ աղակալված կտրող գործիքներ և մարդկային հյուսվածքներ կամ հեղուկներ), - բժշկական թափոնների պահպանման համապատասխան հարմարությունների առկայություն, և - եթե աշխատանքները նախատեսում են թափոնների վերամշակում օբյեկտի ներսում, ապա՝ համապատասխան աղբահանության տարբերակների առկայություն և իրականացում: |
| Գ. Երթևեկության և հետիոտնային ապահովություն | Շինարարական աշխատանքներով պայմանավորված ուղղակի և անուղղակի վտանգ հանրային երթևեկության և հետիոտների համար | (ա) Պետական նորմերի համաձայն կապալառուն ապահովում է կառուցապատման տեղամասի պատշաճ անվտանգությունը և շինարարության հետ կապված երթևեկության կարգավորումը: Սա ներառում է նաև՝ - նշանների տեղադրում, նախազգուշացնող նշաններ, խոչընդոտներ և շրջանց. տեղամասը պետք է հստակ տեսանելի լինի, իսկ հանրությունը պետք է տեղեկացված լինի պոտենցիալ վտանգների մասին, - երթևեկության կառավարման համակարգ և աշխատակազմի վերապատրաստում, մասնավորապես տեղամաս մուտքի և տեղամասի մոտակայքում խիտ երթևեկության մասով: Անվտանգ անցումներ հետիոտների համար այն վայրերում, որտեղ 59 շինարարական աշխատանքների հետ կապված երթևեկությունը խոչընդոտներ է ստեղծում, - աշխատանքային ժամերի համապատասխանեցում տեղական երթևեկության մոդելին. օրինակ, ծանրաբեռնված ժամերին կամ խոշոր եղջերավոր անասունների շարժի ժամանակ խուսափել խոշոր տրանսպորտային աշխատանքներից, - երթևեկության ակտիվ կառավարում տեղամասում՝ պատրաստված և տեսանելի աշխատողների կողմից, եթե դա անհրաժեշտ է հանրության հարմարավետ երթևեկի համար, - դեպի այլ օբյեկտներ, խանութներ, բնակելի տներ անվտանգ և անխափան մուտքի ապահովում վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում, եթե տվյալ շինությունները բաց են հանրության համար: |
| I. Սոցիալական ռիսկերի կառավարում | Հանրային կապերի կառավարում | Շինարարն ունի տեղական հետադարձ կապն ապահովող անձնավորություն ով նշանակված է ապահովելու տեղական բնակչության հետ հաղորդակցությունը և առաջարկություններ/բողոքներ ստանալը ա. Տեղական բնակչության հետ իրականացվել են խորհրդակցություններ նույնականացնելու և ակտիվ ձևով կառավարելու տեղական բնակչության և դրսից բերված աշխատուժի միջև ծագող հնարավոր կոնֆլիկտները բ. Կապալառուն բարձրացնում է տեղական բնակչության իրազեկվածությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկերի վերաբերյալ , որոնք կարող են կապված լինել դրսից բերված աշխատուժի հետ գ. Բնակչությունը համապատասխան դեպքերում իրազեկված է շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցի վերաբերյալ, ծառայությունների կասեցման, երթեկության տարանցիկ ուղիների և ավտոբուսների ժամանակավոր կանգառների, պայթեցման և քանդման աշխատանքների, դ. Շինարարական աշխատանքները չեն իրականացվում գիշերային ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում գիշերային աշխատանքների համար կկազմվեն պատշաճ ժամանակացույցեր և համայնքները պատշաճ կերպով կտեղեկացվեն այդ մասին, այնպես որ հնարավոր կլինի ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ: Ցանկացած ծառայության դադարեցումից նվազագույնը հինգ օր առաջ (ներառյալ ջուր, էլեկտրոէներգիա, հեռախոս, ավտոբուսային երթուղիներ), համայնքի անդամները իրազեկվում են նախօրոք ծրագրի վայրում, ավտոբուսային կագառներում և ազդակիր տներում հայտարարությունների միջոցով: |
|  | Աշխատուժի կառավարում | ա. Աշխատանքային ճամբարները կտեղակայվեն տեղական համայնքներից հեռու, այնքանով որքանով դա հնարավոր է: բ. Աշխատանքային ճամբարների տեղակայումը և գործառնությունը կիրականացվի հարևան համայնքների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում գ. Կապալառուն կվարձի այնքանչորակավորված և կիսաորակավորված աշխատողներ տեղական համայնքներից, որքան հնարավոր է: Տեղական բնակչության ներգրավումը բարձրացնելու նպատակով կիրականացվեն թրեյնինգներ այնտեղ որտեղ այն տեղին է և երբ անհրաժեշտ է: դ. Համապատասխան սանիտարական հարմարությունների (զուգարաններ և լվացարան) առկայություն շինարարության վայրում՝ ներառյալ տաք և սառը հոսող ջրի, օճառների և ձեռքերը չորացնելու հարմարություններ: Կապալառուն բարձրացնում է աշխատողների իրազեկվածությունը տեղական բնակչության հետ հարաբերությունների կառավարման, վարքագծի կանոնների վերաբերյալ համաձայն միջազգային գործելակերպին և խստորեն հետևում է դրանց, ներառյալ աշխատողներին աշխատանքից հեռացնելը և համապատասխան ֆինանսական տույժերի նշանակումը: |

## ՄԱՍ Դ՝ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ

| Գործունեություն | Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու) | Որտեղ (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ինչպես (է պարամետրը վերահսկվելու) | Երբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) | Ինչու (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ով (է պատասխանատու պարամետրի վերահսկման համար) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Շինարարության փուլ |
| 1.Շինարարկական նյութերի մատակարարում | Շինարարական նյութերի գնումը լիցենզավորված մատակարարներից | Մատակարարների գրասենյակներ և պահեստներ փոխառության վայրեր | Փաստաթղթերի ստուգում | Նյութերի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրերի ստորագրման ընթացքում | Ապահովել շինարարության տեխնիկական որակը Պաշտպանել մարդկանց առողջությունը և միջավայրը | ՀՏԶՀ ՏՎԿ |
| 2.Հողային աշխատանքներ Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխում Շին տեխնիկայի և մեքենաների տեղաշարժը | Շինարարական տեխնիկայի և մեքենաների տեխնիկական վիճակը Բեռնատար մեքենաների թափքի ծածկի ապահովումը` շինարարական թափոններ և նյութեր տեղափոխելիս և 20 կմ/ժ չգերազանցող արագությամբ: Շինարարական տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների տեղափոխում սահմանված երթուղիներով և աշխատանքային ժամերին (9:00-18:00): Ջրցանման իրականացում՝փոշի առաջացնող շինարարական աշխատանքների ընթացքում | Շին հրապարակի մուտքեր և ելքեր | Նախապես համաձայնեցված տեղափոխության երթուղիների ակնադիտական զննում Վերակառուցվող ճանապարհի տեղամասի զննում | Չնախատեսված ամսական մոնիտորինգային ստուգայցեր | Շրջակա միջավայրում արտանետումների կառավարում Աղմուկի և թրթռումների կառավարումը գործող նորմերին համապատասխան Հետիոտնային անցումների անվտանգության, երթևեկության և արտակարգ պատահարների կառավարում | ՀՏԶՀ ՏՎԿ |
| 3.Շինարարական սարքավորումների պահպանում | - Մեքենաների և շինարարական տեխնիկայի լվացում շինարարական կայանից դուրս կամ բնական հոսանքներից առավելագույն հեռավորության վրա - - շինարարական սարքավորումների լիցքավորումը կամ քսանյութը `շինարարության վայրից դուրս կամ կանխորոշված սահմանափակված տարածքում | Շինհրապարակ | Գործողությունների վերահսկում | Աշխատանքային ժամերի ընթացքում ընտրողական այցեր | - Խուսափեք սարքավորումների շահագործման պատճառով նավթամթերքների ջրի և հողի աղտոտումից: - - Հրդեհի դեպքում ժամանակին տեղայնացնել և նվազեցնել ակնկալվող վնասը | ՀՏԶՀ ՏՎԿ |
| 4.Շինարարական թափոնների առաջացում | Թափոնների ժամանակավոր կուտակում շին հրապարակի նախապես սահմանված վայրերում և պարբերաբար հեռացում թույլատրված աղբավայր | Շին հրապարակ և թափոնների հեռացման վայր | Շին հրապարակի դիտազննում ՝ ներառյալ վերակառուցվող ճանապարհի սկիզբը և վերջը | Պարբերաբար շինարարության ընթացքում առանց նախապես զգուշացման այցելություններ/ստուգումներ | Շին հրապարակի և հարակից միջավայրի շին աղբի կուտակումների կանխարգելում | ՀՏԶՀ ՏՎԿ |
| 5.Հողային աշխատանքներ | Հողի վերամշակման համար հողի հեռացում և ժամանակավոր պահեստավորում. - Պեղված հողի ժամանակակից պահպանումը որոշված վայրերում. - Անհրաժեշտության դեպքում պեղված հողի պահպանում և ավելցուկային զանգվածը գրավոր հաստատված վայրեր տեղափոխություն: | Շինհրապարակ | Գործողությունների զննում | Հողային աշխատաքների ընթացքում | Բուսականության կորստի սահմանափակում հողային աշխատանքների արդյունքում և մասնիկներով վերգետնյա ջրաամբարների աղտոտումը նվազագյունի հասցնել Նվազեցնել ստորգետնյա և վերգետնյա ջրերի աղտոտումը հողով: | ՀՏԶՀ ՏՎԿ |
| 5. Շինարարության համար աշխատուժի ներգրավում | Անձնակազմին համազգեստի և անվտանգության սաղավարտների ապահովում Աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում և գրանցում Աղմուկ առաջացնող աշխատանքների իրականացում օրվա աշխատանքային ժամերին (9:00-18:00) և թույլատրելի նորմերի տիրույթում Երթևեկության կարգավորման և անվտանգության միջոցառումների իրականացում | Շին հրապարակ | Ճանապարհի վերակառուցվող հատվածի՝ ներառյալ վերակառուցվող ճանապարհի սկզբի և վերջի դիտազննում | Շինարարության ամբողջ փուլում ամսական այցելությունների ընթացքում | Նվազեցնել պատահարների հավանականությունը Պաշտպանել աշխատողների առողջությունը և աշխատանքի անվտանգությունը Աղմուկի և թրթռումների կառավարումը գործող նորմերին համապատասխան բացառելու համար հնարավոր բողոքները | ՀՏԶՀ ՏՎԿ |
| 6.Գործունեություն մասնավոր սեփականության և այլ գույքի կողքին | Խուսափել մասնավոր գույքի սահմանների խախտումներից կամ պատահականորեն վնասելու դեպքերից (պատերի և ցանկապատերի հարևանությամբ կիրառել փոքր չափերի մեքենաներ կամ ձեռքով աշխատանք, շինարարական նյութերի պահեստավորումը և թափոնների հավաքումը կազմակերպել մասնավոր սեփականությունից հեռու և այլն ): Մասնավոր սեփականությանը ոչ դիտավորյալ վնասի հասցման դեպքում արագ վերականգնել նախնական վիճակը կամ ավելի լավ կարգավիճակը: Մասնավոր սեփականության վրա ակնկալվող ժամանակավոր ազդեցության դեպքում սեփականատերերին նախապես տեղեկացնել և երաշխավորել գույքի վերականգնումը, ձեռքբերել սեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը միջամտության համար և անհապաղ վերականգնել վնասը: Եթե աշխատանքների ընթացքում մասնավոր հողի օգտագործման կարիք է առաջանում, մի մտեք ազդակիր տարածք մինչև տարաբնակեցման ծրագրի ամբողջական մշակումն ու իրականացումը: | Մասնավոր սեփականության հարևանությամբ իրականացվող աշխատանքներ | Զննում և փորձաքննություն | Շինարարության ամբողջ ընթացքում | Նվազեցնել մասնավոր սեփականությանը վնասի հասցման հավանականությունը: Բացառել մասնավոր սեփականության վրա սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի իրավունքների ժամանակավոր կամ մշտական խախտումը: | ՀՏԶՀ ՏՎԿ |
| 7. Շինհրապարակների վերամշակումը և կանաչապատումը | Անհրաժեշտության դեպքում, շինհրապարակի և մշտական մուտքի ճանապարհների և տարածքի կանաչապատում և ավարտական մաքրում | Շինհրապարակ և մուտքի ճանապարհներ | Զննում և փորձաքննություն | Շինարարության վերջնական փուլում | Նվազագույնի հասցնել լանդշաֆտի գեղագիտական արժեքի կորուստը շինարարական գործունեության արդյունքում | ՀՏԶՀ ՏՎԿ |
| 8. Կենցաղային թափոնների կառավարում | Աղբամանների տեղադրում և աղբի պարբերաբար հեռացում նախատեսված աղբավայր | Վերակառուցված ճանապարհ | Վերականգնված ճանապարհի զննում | Շահագործման փուլ | Աղբի կուտակումների և կեղտաջրերի կառավարում | ՀՏԶՀ Համայնքապետարան |
| 9.Փոշու կուտակում | Օդի աղտոտման մակարդակը շինհրապարակում | Շինհրապարակ և մուտքի ճանապարհներ | Տեսողական զննում | Կրկնվող | Նվազեցնել ռիսկերը աշխատակազմի և հարևան համայնքների համար | ՀՏԶՀ ՏՎԿ |
| 10. Պատահական գտածոներ | - Աշխատանքների դադարեցում ՝ անմիջապես փոփոխության գտածոների բախումից հետո. - Պաշտոնական հաղորդակցություն ՀՀ հուշարձանների և պատմական վայրերի պաշտպանության գործակալության հետ `պատահական գտածոների հետ. - Անհրաժեշտ պեղումների և տեղանքների պահպանման ուղղությամբ ձեռնարկված ժամանակին պայմանավորվածություններ | Շինհրապարակ | - Պատահական գտածոների զննում. - Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգում | Շինարարության ամբողջ ընթացքում | Համոզվել, որ մշակութային հուշարձանը չի վնասվել շինարարական աշխատանքների ընթացքում | ՀՏԶՀ ՏՎԿ Հուշարձանների և պատմական վայրերի պաշտպանության գործակալություն |
| 11.Հողային աշխատանքներ | Հողի վերամշակման համար հողի հեռացում և ժամանակավոր պահեստավորում. - Պեղված հողի ժամանակակից պահպանումը որոշված վայրերում. - Անհրաժեշտության դեպքում պեղված հողի պահպանում և ավելցուկային զանգվածը գրավոր հաստատված վայրեր տեղափոխություն: | Շինհրապարակ | Գործողությունների զննում | Հողային աշխատաքների ընթացքում | Բուսականության կորստի սահմանափակում հողային աշխատանքների արդյունքում և մասնիկներով վերգետնյա ջրաամբարների աղտոտումը նվազագյունի հասցնել Նվազեցնել ստորգետնյա և վերգետնյա ջրերի աղտոտումը հողով: | ՀՏԶՀ ՍՎԿ |
| 12.Բողոքների լուծման մեխանիզմի գործածում | Ենթածրագրի վերաբերյալ բողոքների կամ հարցերի վերաբերյալ հանրային իրավունք: Դիմում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարին (համայնքային իշխանություններին): Բողոքների համակարգողի նշանակում (բողոքների ստացում, վերանայում և բացատրություն, բողոքների գրանցքում մատյանում և փորձ լուծել դրանք ոտքի վրա): Բողոքատուն կարող է դիմել անմիջապես ՀՏԶՀ՝ թեժ գիծ ծառայության (010 24 01 59), փոստային նամակի (Երևան 0037, Կ. Ուլնեցի 31), էլեկտրոնային նամակի (support@atdf.am).կամ ՀՏԶՀ-ի կայքում տեղադրված գործիքի միջոցով (http://atdf.am/hy/Home/ContactUs): | Շին հրապարակ | Փորձաքննություն | Շինարարության ամբողջ ընթացքում | Բողոքի քննարկում և լուծում 2 շաբաթվա ընթացքում: Խնդրի լուծման ձախողման դեպքում նախարարության կամ իրականացնող կազմակերպության մակարդակում, ԾԱԵԱ-ն կարող է դիմել դատարանին որոշման կայացման համար՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն | ՀՏԶՀ ՏՎԿ Նախարարություն |
| Շահագործման փուլ |
| 1. Տարածքի շահագործում և պահպանում | - Ճանապարհի մակերեսը և եզրերը մաքրել տեղափոխվող տրանսպորտային միջոցներից առաջացած աղբից. - Ճանապարհային պատահարների դեպքում բեռների հեղուկ կամ փոշու թափման ժամանակին արգելափակում, ոչնչացում և հեռացում: - Ճանապարհների պահպանման աշխատանքներից թափոնների հավաքումը և ժամանակին հեռացումը որոշված աղբավայր: | Ճանապարհի երթուղային և հետիոտնային հատվածներ | Զննում | Տեղի ունեցած պատահարից հետո Պարբերաբար, որը որոշվելու է տեղական քաղաքապետարանի կողմից | - Ապահովել երթևեկության անվտանգությունը և կանխել շրջակա միջավայրի աղտոտումը. - Ապահովել ճանապարհային միջանցքի գեղագիտական տեսքը: | Համայանքապետարան |  |
| 2. Ջրահեռացման համակարգի պահպանում | Պահպանել ջրահեռացման համակարգի շահագործման շարունակականությունը | Ճանապարհի երթուղային և հետիոտնային հատվածներ | Զննում | Պարբերական՝ ելնելով համայանքապետարանի որոշումից | Ապահովել երթևեկության անվտանգությունը և նվազեցնել ճանապարհի վերականգնման հաճախականությունը և ծախսերը | Համայնքապետարան |  |
| 3.Տեղանքի պահպանում և պաշտպանություն | Ոչ օրինական շինարարություն և հողօգտագործում | Վերականգնված տարածք | Զննում | Շահագործման ամբողջ ընթացքում | Պահպանել տարածքի և շրջակա միջավայրի էսթետիկ տեսքը | Համայնքապետարան |  |
| 4. Փողոցային լուսավորության համակարգի գործարկում և սպասարկում | Ձեռնարկվում է լուսավորության համակարգի կանոնավոր սպասարկում | Լուսավորության ցանց | Պարբերական ստուգում | Շահագործման ամբողջ ընթացքում | Լուսավորության համակարգի սարքին և անվտանգ վիճակի պահպանում | Համայքնապետարան |  |
| 5. Կենցաղային աղբի կառավարում | Աղբարկղերի տեղադրումը դիտահրապարակում և թափոնների ժամանակին տեղափոխումը վերջնական հեռացման վայր | Դիտահրապարակ | Ստուգում | Շահագործման ընթացքում | Պահպանել տարածքի և շրջակա միջավայրի էսթետիկ տեսքը | Համայնքապետարան |  |
| 6. Զուգարանների և կեղտաջրերի մաքրման համակարգի շահագործում և սպասարկում | -Իրականացվում է համակարգի կանոնավոր սպասարկում - իրականացվում է կեղտաջրերի անհատական ​​համակարգից կեղտաջրերի հեռացում: - Ապահովվում համապատասխանություն սանիտարական թափոնների և կեղտաջրերի մշակման վերաբերյալ տեղական իշխանությունների պահանջներին | Կեղտաջրերի մաքրման համակարգ Կենտրոնի գրասենյակային շենք | Պարբերական ստուգումներ Փաստաթղթերի ստուգում | Համակարգի շահագործման ամբողջ ընթացքում | - Համակարգի անվտանգ և շահագործվող վիճակում պահպանում - ապահովել արտահոսքի որակի և կեղտաջրերի մաքրման ազգային ուղեցույցներով սահմանված որակի նվազագույն չափանիշները - Խուսափել անձնակազմի և այցելուների համար կենտրոնի գործունեության խափանումից և անհանգստությունից | Համայնքապետարան Մարզպետարան |  |

Հավելված 1

Հավելված 2. Թափոնների հեռացման տեղեկանք

Հավելված 3. Հանրային քննարկման արձանագրություն

Սույն թվականի Հունվարի 22-ին՝ ժամը 11:00-ին, Zoom առցանց հարթակի միջոցով տեղի ունեցավ հանրային քննարկում՝ «Զորաց քարեր պատմամշակութային արգելոցի հարակից տարածքի բարեկարգում» ենթածրագրի Բնապահպանական և Սոցիալական կառավարման պլանի վերաբերյալ:

Հանրային քննարկման հայտարարությւոնը տեղադրվել է ՀԶՏՀ-ի վեբ կայքում, Սիսիանի համայնքապետարանի հայտարարությունների տախտակին և  սոցիալական կայքի էջում 2021 թվականի Հունվարի 12-ին:

Հանրային քննարկումը իրականացվեց ՀՏԶՀ-ի սոցիալական մասնագետ Քնարիկ Գրիգորյանի և շրջակա միջավայրի մասնագետ Ասյա Օսիպովայի կողմից:Հանրային քննարկմանը ներկա էր 7 մասնակից, որոնցից 3-ը՝ կին:

Ք. Գրիգորյանը ներկայացրեց հանդիպման հիմնական նպատակը, օրակարգը և նախատեսվող շինարարական աշխատանքները:

Ա. Օսիպովան ներկայացրեց շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները՝ փոշու և թափոնների կուտակումը, շինարարական աղմուկը, օդի աղտոտումը և նախատեսվող մեղմացնող միջոցառումները: Ասյա Օսիպովան նաև ներկայացրեց մոնիտորինգային այցելությունների հաճախականությունը և բնապահպանական և սոցիալական մեղմացնող միջոցառումների իրականացման մոնիտորինգի ընթացակարգերը:

Ք. Գրիգորյանը նշեց, որ բացասական սոցիալական ազդեցություններ չեն սպասվում, քանի որ մասնավոր սեփականության /մասնավոր հողերի օգտագործում և որևէ բիզնես գործունեության ընդհատում չի նախատեսվում: Տեղանքը ազատ է, և  մոտակայքում չկան տներ: Ենթածրագրի իրականացումը կխթանի զբոսաշրջային հոսքերի ակտիվացմանը Սիսիան համայնքում և տեղական տնտեսության զարգացմանը: Գրիգորյանը ներկայացրեց Բողոքների լուծման մեխանիզմը, և բողոքների տեղեկան համակարգող ընտրվեց, որին ներկայացվեցին իր պարտականությունները և բողոքների ներկայացման ընթացակարգերը:

Ք. Գրիգորյանը դիմեց մասնակիցներին՝ բարձրաձայնելու իրենց հուզող հարցերը, որևէ հարց չբարձրացվեց:

Հանրային քննարկման նկարները

Մասնակիցների ցանկ

| Անուն/Ազգանուն | Համայնք/Կազմակերպություն |
| --- | --- |
| Վարդան Իվանյան | Սիսիանի համայնքապետարան, համայնքապետի տեղակալ |
| Սիմոն Հովհաննիսյան | Սիսիանի համայնքապետարան, գլխավոր ճարտարապետ |
| Լևոն Դոլունց | Սիսիանի համայնքապետարան, մասնագետ |
| Վիգեն Մանուկյան | Սիսիանի համայնքապետարան, մասնագետ |
| Լիլիթ | Համայնքի բնակիչ |
| Ասյա Օսիպովա | ՀՏԶՀ, շրջակա միջավայրի մասնագետ |
| Քնարիկ Գրիգորյան | ՀՏԶՀ, սոցիալական մասնագետ |

Հավելված 4. Շինարարության թույլտվություն